
Приложение №1
                                                                      к договору № А-359
от «04» июля 2017 г.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия: 
подъездная дорога к КП "Медвежье Озеро" Щелковский район.

1. Наименование работ – работы по замене асфальтобетонного покрытия
2. Краткое описание работ:
1. [bookmark: _GoBack]Демонтаж асфальтового покрытия, погрузка и вывоз асфальтового скола на утилизацию 	 м² 	 40,00
2. Обработка основания битумной эмульсией     	 м² 	 2 360,00
3. Укладка ЩМА-15 (с применением асфальтоукладчика и катка), толщина покрытия 5 см, при ширине 4-4,5 м 	 мог.м. 	 550,00
4. ЩМА-15 с доставкой на объект 	 т. 	 348,10

2.4. Заключительные работы:
- вывоз механизмов, инструмента, уборка строительных материалов;
- сдача работ Заказчику, оформление акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.  Основные технические требования
Все ремонтные работы необходимо выполнить в полном объеме и с надлежащим качеством, эффективностью и на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, действующих СНиП и иных нормативных документов для данных видов работ. При производстве работ строго соблюдать технику безопасности. 

4. Правила контроля и приемки работ
Руководители работ, участвующие в ремонте:
- согласовывают и осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;
- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;
- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;
- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.
Приемка выполненных ремонтных работ осуществляется комиссией Заказчика в соответствии с СНиП – 3.01.04-87 и как по отдельным, так и после завершения всех предусмотренных настоящим заданием работ, оформляются актами сдачи-приемки выполненных работ.
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